Taltidningen 2.0 delrapport 4

Återrapportering av regeringsuppdrag Ku2010/1124/MFI om den framtida taltidnings-verksamheten

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Taltidningsnämnden (TTN) och Post- och telestyrelsen (PTS) fick den 23 juni 2010 ett gemensamt uppdrag att utreda och intensifiera utvecklingen av den framtida taltidningsverksamheten. Uppdragets syfte var att med utgångspunkt i myndigheternas tidigare rapportering utreda vissa frågeställningar vidare.

I samband med detta uppdrag startade myndigheterna i september 2010 ett flerårigt utvecklingsprogram, Taltidningen 2.0, för att arbeta vidare i den riktning som rapporterades i Samverkan för ökad tillgänglighet 2008-10-31. För utvecklingsprogrammet finns en styrgrupp bestående av Roland Esaiasson myndighetschef TPB, Åsa Finnström ledamot i Taltidningsnämnden, Olof Bjurö stf avdelningschef PTS och Jesper Klein Utvecklingschef TPB.

Denna rapport är den fjärde av fem delrapporter som tas fram inom ramen för uppdraget.

Vi överlämnar härmed Delrapport 4 Taltidningen 2.0 - Återrapportering av Regeringsuppdrag Ku2010/1124/MFI om den framtida taltidningsverksamheten.

Stockholm den 15 oktober 2012

Roland Esaiasson

Myndighetschef

TPB

Innehåll

Om denna rapport	4

1	Sammanfattning	5

Nuläget i Taltidningen 2.0	5

Utredningsresultat sedan delrapport 3 - sammandrag	6

2	Uppnådda resultat i Taltidningen 2.0-programmet sedan delrapport 3	8

Fältförsöket All-up genomfört och rapporterat	8

Fortsatta fältförsök - Talboken kommer	11

Upphandlingar inom T2-programmet hösten 2012	12

Teknikskiftesplanen förankrad, fastställd och kommunicerad	14

Fortsatt teknikutveckling för en mer användarvänlig taltidningstjänst	15

Kommunikation kring teknikskiftet	17

Teknikskiftet – förberedelser och genomförande	18

Fortsatt utredning av syn- och hjälpmedelscentralernas framtida roll	19

3	Uppdaterade kostnadsberäkningar 2012-2016	20

4	Risker och riskhantering	21

Eventuella negativa konsekvenser av teknikskiftet för användarna	21

Tidningsföretagen och information om teknikskiftet	22

upphandlingarna och risken för överklaganden	22

Otillräcklig finansiering hindrar genomförandet av teknikskiftet	23

5	Ekonomisk redovisning av förbrukade medel inom Taltidningen 2.0	24

# Om denna rapport

Denna rapport beskriver de utrednings- och utvecklingsresultat som uppnåtts efter att Taltidningen 2.0 delrapport 3 lämnades till regeringen den 1 mars 2012.

Tonvikt har i denna rapport lagts vid att beskriva slutsatserna efter genomförda fältförsöket All-up samt det pågående arbetet med upphandlingar, teknikutveckling och kommunikation.

Texten består av fem kapitel.

- Kapitel 1 är en sammanfattning av nuläget och uppnådda utredningsresultat

- Kapitel 2 är en beskrivning av genomförda, pågående och kommande aktiviteter i programmet

- Kapitel 3 är en sammanfattning av uppdaterade kostnadsberäkningar för taltidningsverksamheten 2012-2016

- Kapitel 4 ägnas åt risker och riskhantering

- Kapitel 5 visar hittills förbrukade medel inom Taltidningen 2.0.

I rapporten används uttrycken ”T2” och ”T2-programmet” som referenser till programmet Taltidningen 2.0.

# Sammanfattning

## Nuläget i Taltidningen 2.0

Sedan delrapport 3 den 1 mars 2012 har T2-programmet avslutat fas 1 av pågående fältförsök och därefter korrigerat delar av den tekniska strategin för att uppnå en ännu mer användarvänlig taltidningstjänst inför teknikskiftet inom verksamheten 2013-2014.

Ett omfattande arbete har bedrivits för att ta fram och förankra den definitiva tidsplan för teknikskiftet som meddelades tidningsföretagen i början av september 2012.

Upphandlingar av tjänster och produkter inför teknikskiftet pågår och är planerade att avslutas i slutet av 2012.

Teknikutveckling pågår på flera områden i samarbete mellan TPB och olika leverantörer på marknaden. Högsta prioritet är att uppnå en så användarvänlig och tillförlitlig konsumtionslösning som möjligt.

Det kommunikationsarbete som T2-programmet genomför kommer att intensifieras under vintern 2012-2013. En viktig målsättning är att skapa trygghet bland befintliga användare av taltidningar inför det kommande teknikskiftet. Kommunikationsplanen har utformats i samråd med tidningsföretagen, Synskadades riksförbund med flera intressenter.

Figur 1 Tidsplanen för Taltidningen 2.0 och teknikskiftet inom taltidningsverksamheten

## Utredningsresultat sedan delrapport 3 - sammandrag

Här följer en kortfattad redovisning av de utredningsresultat som tillkommit sedan delrapport 3 samt hur dessa svarar mot frågeställningarna i regeringsuppdraget.  Frågeställningar på sidan 4 i regeringsuppdraget Ku2010/1124/MFI 23 juni 2010 återges med kursiv text.

- Redovisningen ska omfatta resultatet av praktiska fälttester av olika tekniska lösningar samt erfarenheter från fall där tidningar väljer att gå över till ny teknik för utgivning av taltidningar (sidan 4)

Under fältförsöket All-up har 55 prenumeranter på Norrköpings Tidningar och Upsala Nya Tidning tagit del av sin taltidning på nytt sätt. Prenumeranterna har fått tillgång till hela tidningsmaterialet, talsyntes och Internetdistribution till Daisy-spelare med trådlös anslutning. Syftet var att utvärdera den framtida modellen för verksamheten i en sammanhängande kedja från ax till limpa med ”riktiga” användare.

Många prenumeranter i fältförsöket uppskattade fullängdstidningen och att själva få möjlighet att välja vad man vill läsa. Även talsyntesen uppfattades positivt av majoriteten testpersoner. De förbättringsområden som upptäcktes är bland annat stabiliteten i internetdistributionen samt konsumtionsutrustningens funktioner och användarvänlighet.

Erfarenheterna från fältförsöket har varit av stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet och planeringen inför införandet av den nya taltidningsmodellen. För att kunna testa den delvis förändrade tekniska strategin samt testa möjligheten till samordning av talboks- och taltidningsdistribution fortsätter fältförsöket i Uppsala och Norrköping i en ny fas vid namn Talboken kommer från och med oktober 2012 till och med februari 2013.

- -  kostnadsberäkningar när det gäller olika lösningar för produktion, distribution och konsumtion av taltidningar, en analys när det gäller olika modellers konsekvenser för användningen av de statliga medlen, resursbehovet under en övergångsperiod respektive när ett nytt system är genomfört, samt ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting vid ett eventuellt genomförande av förslaget om behovsprövning av mottagningsutrustning.

Kostnadsberäkningarna kring taltidningsverksamheten och teknikskiftet har uppdaterats och visar att med befintliga tillgängliga medel riskerar verksamheten ett budgetunderskott på 19,2 miljoner kr 2013 och 8,2 miljoner kr 2012. Ökningen av kostnaderna 2013-2014 orsakas främst av att tidsplanen för avvecklingen av den befintliga verksamheten med radio- och cd-/kassettidningar skjutits fram cirka sex månader jämfört med tidigare planering.

Utöver denna rapport har löpande rapportering av kostnadsberäkningar lämnats till Kulturdepartementet under april-augusti 2012.

Inga nya utredningsresultat har uppnåtts när det gäller de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och landsting. Utredning kring frågor gällande konsumtionsutrustning och förskrivning av hjälpmedel är inplanerat att genomföras inför delrapport 5 2013.

- -  förutsättningarna för tidningsföretagens fortsatta engagemang när det gäller utgivning av taltidningar och bl.a. mot denna bakgrund hur en övergång från inlästa taltidningar till talsyntestidningar som distribueras med digital teknik ska gå kunna genomföras i praktiken

Under perioden februari till och med augusti 2012 har ett omfattande arbete genomförts för att kartlägga förutsättningarna, ta fram en detaljerad tidsplan för teknikskiftet samt förankra denna bland tidningsföretagen. Efter en enkät bland tidningsföretagen skickades den 17 april ett utkast till tidsplan till samtliga berörda tidningsföretag. Därefter har synpunkter samlats in, planen korrigerats och en definitiv tidsplan har därefter publicerats på webben samt skickats till berörda företag den 3 september 2012. Planen visar exakta datum när var och en av de berörda radio- och cd/kassettidningarna ska ha övergått till det nya systemet under teknikskiftet 2013-2014.

Ett samverkansorgan, Planeringsrådet, med representanter från mer än hälften av dagstidningsföretagen har träffats vid fem tillfällen under perioden december 2011 till augusti 2012. Syftet med planeringsrådet har varit att samla in synpunkter på teknikskiftesplanen, planera gemensamma kommunikationsinsatser samt kvalitetssäkra att informationen nått ut till tidningsföretagen.

- - förutsättningarna för användarnas fortsatta tillgång till taltidningar och talböcker, särskilt under en övergångsperiod

All-up-försöket bekräftade den av T2-programmet tidigare rapporterade bilden att användarnas tillgång till internetbaserade taltidnings- och talbokstjänster är starkt beroende av kvalitativa användarstödstjänster som behöver finnas tillgängliga under och efter teknikskiftet. Inte minst viktig är pedagogiken kring den nya tekniken.

Försöket visade även att 3G-baserade internetuppkopplingar i många fall ger en otillräcklig bandbredd och tillförlitlighet för distribution av ljudbaserade tidningar och böcker. T2-programmet har därför korrigerat strategin till att dels basera tjänsterna på annan infrastruktur än 3G-nätet där så är möjligt, dels förändra taltidningstjänsterna till att bygga på konsumtion med lokal talsyntes i uppspelningsutrustningen.

- - en bedömning av hur förändringar av taltidningsverksamheten påverkar administrativa kostnader respektive konkurrenssituationen för berörda företag

I september 2012 publicerades de första två av de upphandlingar av produkter och tjänster som T2-programmet genomför inför teknikskiftet. Sammanfattningsvis bedöms konkurrenssituationen vara tillräckligt god på samtliga områden och flera av de företag som tidigare varit aktiva inom taltidningsverksamheten ses av T2-programmet som tänkbara anbudsgivare. Utfallet av upphandlingarna kan tidigast presenteras i januari 2013.

# Uppnådda resultat i Taltidningen 2.0-programmet sedan delrapport 3

## Fältförsöket All-up genomfört och rapporterat

I början av februari 2012 inleddes fältförsöket med den nya taltidningsmodellen där en grupp befintliga taltidningsprenumeranter under tre månaders tid fick en digital taltidning levererad till en trådlös Daisy-spelare via internet. Försöket genomfördes i Uppsala och Norrköping, bland läsare av Upsala Nya Tidning (UNT) respektive Norrköpings Tidningar (NT).

En fördjupande rapport från fältförsöket finns att hämta på webbplatsen www.taltidningen20.se

Både UNT och NT erbjuds idag som mänskligt inlästa taltidningar innehållande ett 90 minuters urval av den tryckta förlagan. För att kunna läsa tidningarna förses prenumeranterna med en för ändamålet utvecklad radiomottagare, en så kallad Adela-spelare. Prenumeranterna har under försöksperioden haft tillgång till både sin ordinarie taltidning (radiotidningen via Adela-spelaren) och den nya lösningen.

Fältförsökets mål har varit att med två dagstidningar och ett begränsat antal prenumeranter genomföra samtliga steg som behöver tas vid det kommande teknikskiftet i syfte att identifiera och korrigera felaktigheter, problem och eventuella behov av kompletteringar. Vidare har målet varit att undersöka vad som krävs för att upprätthålla produktion och distribution löpande under en längre period.

Inför genomförandet behöver T2-programmet ha en tydlig och kvalitetssäkrad bild av vilka produkter och tjänster som ska upphandlas dels en realistisk uppfattning om vad som krävs i övrigt för att kunna genomföra teknikskiftet på ett framgångsrikt vis och bedriva löpande produktion och distribution.

Fältförsöket har omfattat:

- Kontakter och planering med berörda dagstidningar

- Etablering av lösningar för distribution av tidningsdata till taltidningens produktionsprocesser

- Strukturering av tidningsmaterial enligt två olika modeller hos två olika leverantörer

- Generering av konsumtionsformat hos två olika leverantörer

- Överenskommelser och lösningar för användning av kommersiell talsyntes i produktionen

- Upprättande och utnyttjande av distributionslösningar

- Anpassning och konfigurering av spelare för deltagarna

- Utbildning av den personal som introducerar prenumeranterna till den nya lösningen

- Utplacering av utrustning hos prenumeranter samt introduktion av prenumeranterna till den nya taltidningslösningen

- Löpande uppföljning av produktions- och distributionsflöden och åtgärder för att lösa problem

- Upprättande och upprätthållande av supportfunktion för prenumeranter

Fältförsöket har givit T2-programmet den önskade typen av erfarenheter.

### Genomförande av utvärdering

Under fältförsöket med den nya taltidningen har 55 prenumeranter på Norrköpings Tidningar och Upsala Nya Tidning tagit del av sin taltidning på nytt sätt. De har fått tillgång till hela tidningsmaterialet, inläst med talsyntes och distribuerat över internet till en Daisy-spelare med trådlös mottagning.

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna ta del av testdeltagarnas erfarenheter har uppföljning skett vid sammanlagt tre tillfällen under fältförsöksperioden. En första utvärdering gjordes en vecka efter teststart. Här ingick alla försöksdeltagare. En andra uppföljning genomfördes efter halva försökstiden – här deltog 10 deltagare som tackat ja till att delta i en djupintervju. Samtliga testdeltagare kontaktades även i en slututvärdering efter fältförsökets avslut.

Vidare har statistik förts över tidningsproduktion, nedladdning, samtal till telefonsupporten och hembesök. Dessutom har samtliga externa leverantörer bidragit med synpunkter och erfarenheter under och efter testperioden.

Figur 2 Fotografi Julia Linde

### Bekräftelse av den nya taltidningsmodellen

Fältförsöket All-up visar att den nya taltidningsmodellen fungerar. Hälften av deltagarna har tagit del av sin taltidning dagligen eller några gånger i veckan och mer än hälften vill fortsätta läsa den nya taltidningen fram till teknikskiftet.

Goda resultat har uppnåtts inom produktion, distribution, hembesök hos prenumeranter vid introduktion, telefonsupport och andra aspekter av konsumtionen. Exempelvis har den struktur taltidningen fått med få nivåer, en innehållsförteckning, artikelmarkörer med mera fungerat bra.

Ett orosmoment inför fältförsöket var övergången till talsyntes för de taltidningsläsare som är vana vid att idag få en mänskligt inläst taltidning. Att tre fjärdedelar av deltagarna upplevde att talsyntesen var ganska eller mycket enkel att förstå är glädjande höga resultat i synnerhet då minst en av tre i den gruppen lyssnat på taltidningen enbart inledningsvis eller bara vid enstaka tillfällen.

### Förbättringsbehov

Erfarenheterna från fältförsöket visar emellertid också att den nya taltidningsmodellen behöver kompletteras och justeras, dels för att underlätta för redan positiva användare men främst för att kunna erbjuda övriga användare en tjänst som man uppfattar som intressant.

Utvärderingen visar att kompletterande distributionsmodeller behöver utvecklas och testas med gott resultat innan T2-programmet har en tjänst att erbjuda som passar alla prenumeranter i den heterogena målgruppen. Fullängdstaltidningen där prenumeranten själv väljer vad han/hon vill ta del av är en mycket efterlängtad produkt av stora delar av målgruppen men den ställer i gengäld stora krav på kombinationen människa-spelare för att kunna navigera aktivt i det omfattande materialet, något som andra delar av målgruppen upplever som ansträngande eller rent av omöjligt. Fullängdstaltidningen behöver kompletteras med en tjänst som gör det enklare för denna del av målgruppen att läsa taltidningen.

Navigation är ett samspel mellan människa, spelare och taltidningens struktur. Den spelare som funnits tillgänglig vid fältförsökets genomförande är inte optimal vad gäller användarvänlighet och behöver förbättras alternativt ersättas med annan modell.

Prestandan i 3G-nätet har varierat över tiden hos enskilda testdeltagare och problemen har bara delvis kunnat avhjälpas. De bakomliggande orsakerna till detta utreds av internetleverantören och T2-programmet och resultaten från den utredningen kommer att klargöra eventuella åtgärdsbehov. Stabil anslutning till internet med tillräcklig prestanda är förstås ett grundkrav för att tjänsten ska kunna fungera.

Det vore en stor fördel om den framtida distributionen av taltidningar i möjligaste mån kan baseras på mobila nätverk med högre kapacitet och hastighet såsom de LTE-baserade 4G-nät som är under uppbyggnad. 4G-baserad kommunikation kräver att konsumtionsutrustningen stödjer den nya standarden. Detta gäller inte minst de routrar som ska upphandlas av T2-programmet och användas för att koppla upp DAISY-spelare mot Internet. Den marknadsanalys som gjorts visar att det finns ett flertal 4G-routrar på marknaden till en realistisk kostnad.

### Slutsatser

För att ytterligare förbättra den nya taltidningsmodellen inför teknikskiftet genomförs ett antal åtgärder. De i särklass viktigaste rör främst:

- Utveckling och test av nya distributionsmodeller

- Spelarnas användarvänlighet

- Användande av 4G mobilt internet där det är möjligt

Nedan beskrivs de kommande aktiviteter som genomförs för att möta de behov som bland annat fältförsöket har satt ljus på.

## Fortsatta fältförsök - Talboken kommer

### Bakgrund

Ett viktigt mål för T2-programmet är att den infrastruktur som byggs upp för distribution av taltidningar också ska användas för distribution av talböcker.

Den nuvarande distributionsmodellen som används för talböcker bygger på både fysisk och digital distribution.

- Fysisk utlåning av talböcker på CD-skivor som hämtas och lämnas på biblioteket eller skickas med post/bud mellan biblioteket och talbokslåntagaren. Denna modell används huvudsakligen för att ge service till den IT-ovana delen av målgruppen som ofta består av äldre personer med synskada.

- Digital utlåning av talböcker bygger på att användaren via sitt lokala bibliotek kan registrera sig till TPB:s tjänst Egen nedladdning. Egen nedladdning innebär att användaren kan hitta böcker på TPB:s webbplats och ladda ned till dator eller mobil enhet. De flesta bibliotek i Sverige har personal som kan hjälpa användarna in i tjänsten.

### Talboken kommer – fortsatta tester med både tidningar och böcker

Fortsättningen av fältförsöket All-up heter Talboken kommer (TBK) och handlar om att vidga tjänsten till att även omfatta talböcker. Lösningen innebär i korthet att biblioteken via internet kan låna ut en talbok genom att placera den i en talbokslåntagares digitala bokhylla där den blir tillgänglig för låntagaren via samma tekniska infrastruktur som låntagaren använder för att ta del av sin taltidning. Det är inget krav att vara taltidningsprenumerant för att kunna låna talböcker på detta vis.

Ett fältförsök med den nya lånemodellen för talböcker genomförs i Uppsala och Norrköping och kommer att pågå under perioden oktober 2012 till februari 2013. Försöket kommer att inkludera de taltidningsprenumeranter som under hösten fortsätter efter All-up-försöket.

Fältförsöket har förberetts bland annat genom att etablera kontakt med bibliotek och syncentraler på de aktuella orterna och informerat om de kommande försöken och den ny låneformen för talböcker.

### Nyutvecklad tjänst

Den server och webbtjänst som ska användas för distribution av talböcker under Talboken kommer-försöket driftsattes i början av september 2012 och har utvecklats i samarbete mellan TPB:s IT-avdelning och Teknikhuset AB i Umeå. I och med att servern är en nyckelkomponent i försöket är det av stor vikt att noga bevaka och återkoppla användarnas upplevelser av tjänsterna så att rättningar av eventuella tekniska fel och andra förbättringar kan genomföras under det pågående försöket.

### Lättanvända spelare behövs

Ett viktigt förbättringsområde som identifierades under All-up med den nya taltidningen är spelarens användarvänlighet. Där låg fokus på att taltidningsprenumeranten ibland hade svårigheter att navigera i den omfattande taltidningen. Arbetet med att förbättra användarvänligheten för taltidningsläsarna pågår.

När den nya lånemodellen för talböcker läggs i samma infrastruktur som taltidningen tillkommer behov för användaren att göra ytterligare val. Vill man läsa taltidning eller talbok? Om talbok, vilken av de talböcker som finns i den digitala bokhyllan vill man läsa? Användaren behöver göra dessa val på ett enkelt sätt via sin spelare vilket ställer ytterligare krav på användarvänligheten.

### Lokala intressenters engagemang är A och O

För att distribution och konsumtion av talböcker via denna lösning ska bli framgångsrik krävs att personalen på bibliotek, syncentraler och de enskilda heminstruktörerna fungerar som positiva ambassadörer för lösningen. En viktig del av projektet handlar om att utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet med att introducera tjänsten till användarna inför det kommande teknikskiftet.

## Upphandlingar inom T2-programmet hösten 2012

### Planerat genomförande

Under senvår och sommar 2012 har arbetet med att definiera upphandlingsområden och det exakta innehållet i de planerade upphandlingarna genomförts. Upphandlingskonsulter från Colligio AB har sedan juni anlitats och kommer att delta under hela T2-programmets upphandlingsarbete.

Upphandlingarna omfattar sex upphandlingsområden som eventuellt kommer att reduceras genom sammanslagning. Upphandlingarna genomförs i två omgångar, den första med start i slutet av september och den andra med start i slutet av oktober.

Upphandlingsområdena omfattar:

- Produktions- och distributionstjänster

- Användarstödstjänster

- Uttalsförbättring talsyntes

- DAISY-spelare

- Internetabonnemang

- App-baserad tjänst för taltidnings- och talbokskonsumtion

När denna rapport skrevs har två upphandlingar startat

- Användarstödtjänster, publicerad 2012-09-18

- Produktions- och distributionstjänster, publicerad 2012-09-20

Tidsplanen innebär i huvudsak att förfrågningsunderlag färdigställs under september-oktober och att utannonsering av upphandlingen sker omedelbart efter att förfrågningsunderlag (FFU) formellt godkänts. Anbudstiden för varje upphandling är cirka en och en halv månad, utvärderingen av anbuden bedöms ta en månad i anspråk och avtal med vinnande anbudsgivare tecknas därefter ytterligare några veckor efter tilldelningsbeslut fattats.

Efter upphandlingarna startar etableringsperioden då lösningar och tjänster från vinnande anbudsgivare ska integreras i den nya taltidningsmodellens infrastruktur och kvalitetssäkras innan teknikskiftet inleds i augusti 2013

Figur 3 Schematisk tidsplan för upphandlingarna inom T2-programmet inför teknikskiftet

### Analys av leverantörsmarknaden och risker

Inför upphandlingarna har leverantörsmarknaden undersökts av T2-programmet bland annat genom att en rad kontakter tagits med intressanta företag på marknaden. Sammanfattningsvis bedöms marknaden på samtliga områden vara tillräckligt mogen för att positiva konkurrenseffekter ska kunna uppnås. Det finns såväl intresserade inhemska som internationella leverantörer på de flesta områden.

Det bör påpekas att verksamheten som upphandlas till stora delar är en ny företeelse i Sverige och delvis bygger på ny teknologi. Detta medför risker både för TPB som upphandlar och för leverantörerna, och kan ge onödigt höga kostnader. För att hantera problemet med att nya, hittills okända krav tillkommer efter genomförd upphandling används i flera fall prissättningsmodeller med både fasta och rörliga delar. Detta ger leverantören och TPB en möjlighet att löpande avtala om tillkommande utvecklingsinsatser under en pågående avtalsperiod.

## Teknikskiftesplanen förankrad, fastställd och kommunicerad

Under våren och sommaren 2012 har ett omfattande arbetet genomförts för att ta fram och förankra en detaljerad tidsplan för teknikskiftet inom taltidningsverksamheten. Tidsplanen visar exakta datum när var och en av de berörda radio- och cd/kassettidningarna ska ha övergått till det nya systemet under teknikskiftet 2013-2014.

Den färdiga tidsplanen innebär att den nya modellen börjar införas på ett mindre antal tidningar under våren 2013 och att stödet för radio- och cd/kassett-tidningsverksamhet upphör för de första tidningarna från vecka 39 2013. Teknikskiftet för de 78 radio- och cd/kassettidningarna är tänkt att avslutas vecka 40 2014.

### Planeringsrådet

Ett viktigt instrument i arbetet med tidsplanen har varit det samverkansorgan kallat Planeringsrådet som TPB bildade i december 2011 med representanter från tidningsföretagen i Sverige. Planeringsrådet bildades efter att samtliga berörda tidningsföretag i Sverige via brev bjudits in att anmäla en representant. Det råd som sedan bildades bestod av representanter från ett flertal stora och små tidningskoncerner samt TPB.

Syftet med planeringsrådet var att klargöra tidningsföretagens förutsättningar för teknikskiftet och att ge tidningsföretagen möjlighet ge synpunkter på hur teknikskiftet bör planeras och genomföras. Dessutom har planeringsrådet bidragit i arbetet med att ta fram den kommunikationsplan som T2-programmet använder för information om teknikskiftet till användare av taltidningar.

Planeringsrådet har träffats totalt fem gånger under perioden december 2011 till augusti 2012 och har bestått av följande deltagare:

- Göran Karlsson, Promedia-koncernen

- Annakarin Arveheden, Mittmedia-koncernen

- Karin Wetterstrand, Norrköpings tidningar media-koncernen

- Tomas Englund, Nya Wermlandstidningen-koncernen

- Mattias Skoog och Stefan Sinka – SvD och Schibsted-koncernen

- Stefan Näslund, Bonnier-koncernen

- Peo Werring och Göran Carstorp, Eskilstunakuriren-koncernen

- Anna-Karin Jansson, Dalslands tryckeri AB

- Lars Stenberg, Ölandsbladet

- Per Hultengård, VD för Tidningsutgivarföreningen

### Processen att ta fram och förankra tidsplanen

Efter ett inledande planeringsrådsmöte i december 2011 kunder T2-programmet konstatera att tidningsföretagens ekonomiska och avtalsmässiga förutsättningar för teknikskiftet behövde klargöras. Därför genomfördes i februari och mars 2012 en enkätundersökning bland tidningsföretagen. Målet med enkäten var bland annat att undersöka vilken teknik tidningarna använder för publicering samt vilka bindningstider tidningsföretagen har till underleverantörer och interna personalresurser. Enkäten gav även möjlighet att lämna synpunkter till TPB. Enkäten besvarades i tid av 2/3 av tidningsföretagen.

Efter enkäten togs ett första detaljerat tidsplan fram i samråd med planeringsrådet. Detta skickades ut till samtliga tidningsföretag den 17 april 2012 för synpunkter. Under april, maj och juni har ett stort antal tidningsföretag därefter inkommit med frågor och synpunkter till TPB.

En mängd omvärldsfaktorer inklusive resultaten från fältförsök, kostnadsberäkningar samt de inkomna synpunkterna från tidningsföretagen analyserades av T2-programmet under maj-juni och omarbetades i flera omgångar. Ett nytt utkast till tidsplan skickades därefter ut till planeringsrådet den 27 juni. Detta andra utkast innebar att teknikskiftet flyttats fram ca 6 månader i förhållande till utkastet från 17 april.

Under juli-augusti har ytterligare synpunkter på planen inkommit till TPB och en korrigerad tidsplan har därefter fastställts och skickats ut till tidningsföretagen 3-4 september. Planen finns även på webbplatsen www.taltidningen20.se. Den 21 september skickades kompletterande information ut gällande fortsatt beslutsprocess inom regering och riksdag samt ansökningsförfarandet kring taltidningsstöd.

Förankringsprocessen kring teknikskiftesplanen

Planeringsrådet startar					2011-12-07

Enkät bland tidningarna					feb-mars 2012

Riktlinjer och principer för planen utformas i samverkan med planeringsrådet		2012-02-21

Betaplanen skickas till berörda tidningsföretag (även info till RATS-tidningar)		2012-04-17

Synpunkter hämtas in och analyseras. Ny teknikskiftesplan ”Scenario III” till planeringsrådet	2012-06-27

Information att planen kommer i början av september till berörda företag 		2012-07-12

Teknikskiftesplan uppdaterad och förmedlad till T2 styrgrupp, TTN och Kulturdepartementet 	2012-08-28

Utskick av färdig tidsplan till samtliga berörda tidningsföretag samt på webben		2012-09-04

Kompletterande information till tidningsföretagen			2012-09-21

## Fortsatt teknikutveckling för en mer användarvänlig taltidningstjänst

Slutsatserna i analysen av fältförsöket All-up är att den nya modellen för taltidningar som utvecklas inom Taltidningen 2.0-programmet kommer att fungera bra för användarna, men att tekniken behöver mogna ytterligare och att strategin behöver korrigeras innan teknikskiftet 2013-2014. Se vidare resultatrapporten från fältförsöket.

För att möta användarnas behov och samtidigt nå en kostnadseffektiv lösning fortsätter därför teknikutvecklingsarbetet på flera områden i samarbete med leverantörer inom taltidnings- och dagstidningsbranschen.

Effektivare lösningar för produktion av taltidningar håller på att utvecklas som i högre grad än tidigare integreras i tidningsföretagens interna IT-system och processer. Ett projekt pågår där Infomaker AB och TPB arbetar för att etablera taltidningsproduktion som en ny publiceringskanal i det redaktionella systemet Newspilot som används av ca hälften av dagstidningsföretagen.

Fullängdstidning, korttidning och profiltidning för olika behov behöver utvecklas vidare och testas i större omfattning än som hittills varit möjligt. Det viktigaste är att erbjuda alternativ till de användare som inte kan eller vill ha en fulllängdstidning som kräver att man kan navigera med DAISY-spelarens pilknappar. En sådan lösning togs fram under våren under All-up-försöket, men behöver finslipas och testas vidare.

Det är intressant att kunna erbjuda dessa prenumeranter en möjlighet att få en kortversion av fullängdstaltidningen som de kan ta del av på samma sätt som det urval om 90 minuter som de får idag. Selekteringen sker då automatiskt enligt definierade kriterier och resulterar i en tidning på mellan 90 och 120 minuter.

I en profiltidning sorteras delar och artiklar i önskad personlig ordning för att underlätta för läsaren att hitta just dennes favoritinnehåll. Ingenting i tidningen tas alltså bort. Det som är mest intressant för prenumeranten hamnar först i taltidningen medan det minst intressanta kommer sist.

Bredbandssnåla konsumtionslösningar med lokal talsyntes anses av programgruppen vara den kanske viktigaste lösningen på problemet med enkelhet och användarvänlighet i den nya taltidningsmodellen.

Modellen innebär att enbart text och navigationsstruktur levereras till spelaren. I spelaren sker ljudgenereringen med en lokal talsyntes. Eftersom den strukturerade texten står för cirka 2 % av taltidningens volym och resten är ljud innebär det att volymen data som behöver sändas över internet minskar dramatisk. Detta är mycket viktigt eftersom 3G-nätverken inte bedöms ge en tillräckligt hög nivå av tillförlitlighet och att det därför är nödvändigt att den nya modellen även tillåter distribution via 2G-nätet (som med RATS).

För att möjliggöra att användarna av tjänsten även kan ta emot talböcker som innehåller ljud och därmed kräver hög bandbredd ska 4G-anslutningar användas där möjlighet till detta ges.

Modellen kräver att konsumtionsutrustningen har tillräckligt bra lokal talsyntes och undersökningar pågår just nu kring nuvarande kvalitetsnivå och vad som kan göras för att förbättra talsynteskvaliteten i den konsumtionsutrustning som är aktuell att använda för taltidnings- och talbokstjänsterna.

Böcker och tidningar i samma tjänst kommer för första gången att testas i större skala med ”riktiga” användare i samband med att nästa fältförsök Talboken kommer drar i gång under oktober i Norrköping och Uppsala. Inför detta har ett omfattande IT-utvecklingsprojekt genomförts på TPB som lägger grunden för den nya tjänst som innebär att lokala bibliotek i Sverige kan förmedla talböcker via Internet till användare med Internetanslutna DAISY-spelare. Talboken kommer pågår till och med januari 2013 och utgör ett viktigt underlag till utredningen som genomförs inom ramen för det regeringsuppdrag som TPB, PTS och TTN har sedan 23 juni 2010 kring samordningsmöjligheterna inom taltidnings- och talbokstjänster.

Appar med talsyntes för tidnings- och boktjänster är tänkta att utgöra ett viktigt komplement till Internetanslutna hårdvaru-DAISY-spelare. Det pågår just nu ett flertal intressanta internationella utvecklingsprojekt inom detta område. Målsättningen är att TPB ska kunna erbjuda en app-baserad tjänst för taltidningar och talböcker i tid till att teknikskiftet startar i samarbete med någon av de leverantörer som just nu leder utvecklingen på detta område. En viktig komponent i detta sammanhang är den lokala talsyntes som är tänkt att ingå i kommande appar som används för att spela upp innehållet i böcker och tidningar som distribueras i DAISY text-format.

Lösningar för förbättringar av talsyntesernas uttal håller på att utredas utifrån de tester som genomfördes under våren. Högst prioriterad målsättning är att kunna förbättra uttalet för vanligt förekommande namn på personer och platser som i nuläget uttalas fel av talsyntesen. Programmet bevakar internationell standardisering inom detta område – inte minst talsyntes- och spelartillverkarnas implementering av W3C:s standard Speech Synthesis Markup Language (SSML).

Spelarna behöver göras mer användarvänliga, det är en tydlig lärdom från fältförsöket. DAISY-spelare upphandlas kommersiellt vilket innebär att T2-programmet endast indirekt har möjlighet att påverka spelarna utformning. Inför, under och efter fältförsöket har T2-programmet fört en dialog med den japanska spelartillverkaren Shinano Kenshi Corp. Vissa förändringar har gjorts, mer återstår att göra.

T2-programmet vidgar nu kontaktnätet med tillverkare eftersom fler spelare utvecklas med nödvändig funktionalitet. Samtal förs och kommer att föras med aktuella tillverkare.

Erfarenheterna från fältförsöket av vad som är viktigt för att göra spelaren användarvänlig är också mycket värdefull information som kommer att användas i den kravspecifikation som gäller för spelare vid den kommande upphandlingen.

## Kommunikation kring teknikskiftet

Ett omfattande kommunikationsarbete pågår och kommer att intensifieras under vintern 2012-2013. Den högst prioriterade målsättningen är att skapa en trygghet bland befintliga användare av taltidningar inför det kommande teknikskiftet. Kommunikationsplanen har utformats i samarbete med tidningsföretagen, SRF med flera intressenter.

Kommunikationsplanen består av flera olika aktiviteter:

- Webbplatsen www.taltidningen20.se uppdateras frekvent av T2-programmet och riktar sig främst till målgrupperna intresserade användare och tidningsföretag. Här finns nyheter, rapporter, Frågor och svar, provlyssning m.m.

- En kort informationsfilm om den nya taltidningen som även går att ta till sig enbart via hörseln håller på att produceras. Denna är tänkt att spridas via framförallt webben.

- Information om teknikskiftet är tänkt att skickas ut av dagstidningsföretagen till prenumeranterna av taltidningar vid upprepade tillfällen innan teknikskiftet. T2-programmet stöttar dagstidningarna i denna process.

- För att höja medvetenheten om teknikskiftet bland allmänheten kommer pressmeddelanden om teknikskiftet att skickas ut till dagspress, facktidningar, taltidningar, lokalradio m.fl.

- Informationsträffar i olika delar av landet i samarbete med SRF håller på att planeras.

Figur 4 Tidsplan för genomförandet av T2-programmets kommunikationsplan

## Teknikskiftet – förberedelser och genomförande

Planeringen av det fortsatta arbetet inför teknikskiftet pågår och en tydligare plan kommer att kunna presenteras längre fram. De viktigaste momenten innan själva teknikskiftet startar är:

- Starta upp samarbetet med samtliga berörda tidningsföretag för att i samarbete mellan TPB, TPB:s nya leverantörer och tidningsföretagens IT-avdelningar etablera tekniska lösningar för uppladdning av tidningsdata från tidningen till den centrala produktions- och distributionsservern.

- Planera användarstödsarbetet och hembesöken i samarbete med TPB:s leverantörer och tidningsföretagens prenumerationsavdelningar. Bland annat behöver man definiera kommunikationsarbetet i detalj, besluta hur kontakter med befintliga prenumeranter ska tas, tidsplanera hembesök samt förtydliga rutiner, policys och krav kring användarstödet.

- Implementera den nya förordningen för taltidningsverksamheten med tillhörande föreskrifter och rutiner kring taltidningsstödet. Detta arbete är tänkt att ske i ett separat projekt i nära samråd med Taltidningsnämnden och Kulturdepartementet.

- Avsluta det påbörjade teknikutvecklings- och kommunikationsarbete som pågår.

## Fortsatt utredning av syn- och hjälpmedelscentralernas framtida roll

När denna rapport skrevs kvarstår fortfarande flera viktiga frågetecken kring hur ansvaret för konsumtionsutrustning för tillgängliga medier (taltidningar, talböcker, m.m.) kommer att fördelas på de i nuläget inblandade aktörerna. Framförallt finns ett stort behov av att samordna kommande upphandlingar av Daisy-spelare som kan anslutas direkt till internet.

Inför delrapport 5 i april 2013 kommer ytterligare utredningsarbete att genomföras inom detta område. En mer detaljerad plan och målsättning för detta kommer att kunna presenteras i slutet av 2012.

# Uppdaterade kostnadsberäkningar 2012-2016

Kostnadsberäkningarna kring taltidningsverksamheten har uppdaterats sedan Taltidningen 2.0 delrapport 3.

Den nya prognosen för 2012-2016 har uppdaterats på tre viktiga punkter:

- den nyligen fastställda teknikskiftesplanen innebär att avveckling av den största kostnadsdrivaren mänsklig inläsning startar i september 2013 istället för, som beräknat i delrapport 3, i april 2013

- förändringar har gjorts i den tekniska strategin som innefattar tydligare krav på taltidningens struktur och innehåll, nya effektivare produktionssätt och inriktningen mot lokal talsyntes

- en översyn av kostnadsberäkningarna genomförd i juni 2012 där samtliga antaganden som ligger till grund för prognosen gicks igenom av T2-programmet

De senaste beräkningarna som genomförts visar att den anslagsnivå 2013-2016 som anges i Budgetpropositionen för 2013 ger budgetunderkott om 19,2 miljoner kr 2013 och 8,2 miljoner kr 2014 inom taltidningsverksamheten och T2-programmet.

Ovanstående beräkning baseras på att en anslagskredit om 4,6 miljoner kr kommer att användas under 2012 på anslaget 11:5 Stöd till taltidningar vilket ger ett negativt ingångsbelopp på 4,6 miljoner kr 2013.

Det är väsentligt att poängtera att upphandlingar ännu inte genomförts av de nya tjänster och produkter som utgör grunden för nya verksamheten som ska inledas i och med teknikskiftet. Såsom tidigare rapporterat innebär detta att de kostnadsberäkningar som tagits fram för tidsperioden 2013-2016 inte kan kvalitetssäkras och korrigeras mot färdiga avtal förrän efter årsskiftet 2012-2013.

# Risker och riskhantering

I detta avsnitt beskrivs de risker som T2-programmet arbetar med att hantera. För närvarande finns fyra aktuella fokusområden:

- Eventuella negativa konsekvenser av teknikskiftet för användarna

- Tidningsföretagen och informationen om teknikskiftet

- Upphandlingarna och risken för överklaganden

- Otillräcklig finansiering hindrar planerat genomförandet av teknikskiftet

## Eventuella negativa konsekvenser av teknikskiftet för användarna

Nedan följer en återkoppling kring de risker med eventuella negativa konsekvenser för användarna som beskrevs i delrapport 3 och som T2-programmet arbetat aktivt med under våren och sommaren 2012.

### Hela tidningen som taltidning – För svårt för vissa användare?

Den risk som identifierats innebär att delar av den befintliga målgruppen inte kan eller vill övergå från 90 minuter långa radiotidningar till fullängdstidningar eftersom läsning av fullängdstidning kräver en förmåga att själv kunna navigera i tidningsmaterialet.

T2-programmet ser två viktiga åtgärder för att hantera detta problem:

- T2-programmet har under fältförsöket All-up utvecklat och utvärderat en proof of concept-lösning som fallit väl ut och som innebär att användarna av de nya taltidningstjänsterna kommer att kunna välja nedkortade och profilanpassade versioner av taltidningen som ett alternativ till fullängdstidningen. Detta ingår i kravspecifikationen för de tjänster som upphandlas inför teknikskiftet.

- Stark tonvikt kommer att läggas på den pedagogiska processen i supporten och i samband med de hembesök som ska göras i samband med teknikskiftet där användarna får bli introducerade till det nya taltidningsformatet.

### talsyntes – tillräckligt bra?

Teknikskiftet innebär att många av de befintliga användarna kommer att få vänja sig vid något nytt – att lyssna på sin taltidning via talsyntes istället för via en mänsklig inläsare som läst in tidningen.

T2-programmet ser goda möjligheter att inför teknikskiftet kunna driftsätta en lösning som innebär att bästa möjliga talsyntes kommer att kunna användas för taltidningstjänsterna. Erfarenheterna från fältförsöket All-up visar att de flesta användare var nöjda med talsyntesrösten som användes i försöket.

Det är mycket viktigt att löpande fortsätta att förbättra talsyntesernas uttalsförmåga genom att bygga vidare på de uttalslexikon som talsynteserna använder så att bland annat namn på personer och ortsnamn uttalas korrekt.

### Blir den nya konsumtionslösningen tillräckligt enkel att använda?

Mer än 90 % av befintliga taltidningsanvändare är vana vid att använda CD-baserade DAISY-spelare för talboksläsning. Fältförsöket All-up visade att de nya modeller av Internetanslutna DAISY-spelare som är tänkta att användas av den mer IT-ovana delen av målgruppen redan nu är enkla att använda, men kan förbättras ytterligare. T2-programmet kommer att fortsätta satsa stora resurser på det pågående arbetet med att inför teknikskiftet löpande testa konsumtionsutrustning och återkoppla till tillverkarna i takt med att nya uppdateringar släpps för test.

## Tidningsföretagen och information om teknikskiftet

Genomförandet av teknikskiftet förutsätter tidningsföretagens fortsatta engagemang och deltagande i planerings- och genomförandefasen. Detta gäller såväl införandet av den nya produktionslösningen, användarstödet samt avvecklingen av den befintliga verksamheten med radio- och cd-/kassettidningar. Det är därför viktigt att samtliga berörda tidningsföretag har tagit till sig den information som T2-programmet har gått ut med kring teknikskiftet. Inte minst därför att man som tidningsföretag behöver se över och säga upp sina avtal med underleverantörer inför avvecklingen av den befintliga verksamheten.

Det informations- och förankringsarbete som T2-programmet hittills genomfört har innefattat en mängd olika aktiviteter:

- en hearing riktad till aktörer i taltidnings- och tillgänglighetsbranschen i november 2010

- informationsträffar på Tidningsutgivarföreningen 2010 och 2011

- webbenkät februari 2012

- flertalet mail- och brevutskick 2011-2012

- planeringsrådet - fem träffar

- webbplats om Taltidningen 2.0 på webben sedan augusti 2011

Den fas som nu inleds handlar om att i detalj planera de för TPB, dagstidningsföretagen och TPB:s underleverantörer gemensamma aktiviteter som krävs inför och under teknikskiftet. Under denna fas kommer informationen från T2-programmet till tidningsföretagen att förtydligas ytterligare.

## upphandlingarna och risken för överklaganden

Tidsplanen för de upphandlingar som TPB genomför under hösten 2012 är direkt kopplad till möjligheten att genomföra teknikskiftet enligt plan. Förseningar av upphandlingarna som orsakas av ett överklagande som godkänns i domstol kan riskera att teknikskiftet inte kan starta enligt plan. Överklaganden av upphandlingar är relativt vanligt förekommande. Den arbetsgrupp som arbetar med upphandlingarna i T2-programmet har en hög medvetenhet om riskerna med överklaganden. Bland annat görs följande åtgärder för att undvika förseningar:

- T2-programmet använder sig av erfarna upphandlingskonsulter i samtliga upphandlingar som stöd i den marknadsanalys och strategiutveckling som gjorts inför upphandlingarna

- De tjänster som kräver längst förberedelsetid inför teknikskiftet upphandlas först (omgång 1) så att leverans ska kunna ske i tid trots förseningar

- Samtliga förfrågningsunderlag granskas i flera omgångar inför publicering av såväl verksamhetsexperter som personal med upphandlingsjuridisk kompetens

## Otillräcklig finansiering hindrar genomförandet av teknikskiftet

Såsom rapporterats ovan beräknas budgetunderskottet bli 19,2 miljoner kr inom taltidningsverksamheten 2013, vilket motsvarar nästan 14 % av kostnaderna. Om finansieringen 2013 inte säkerställs kan servicenivån inom taltidningsverksamheten inte upprätthållas och teknikskiftet inte genomföras som planerat. Det enda alternativet blir att kraftigt förändra den planerade strategin och frångå de kvalitetskrav som formulerats kring teknikskiftet och som redan har kommunicerats till användare och tidningsföretag.

Här följer en uppställning av handlingsalternativ och konsekvenser om inte finansieringen får en lösning.

| Handlingsalternativ vid otillräcklig finansiering 2013-2014 | Konsekvensanalys |
| --- | --- |
| Att Taltidningsnämnden tvingas besluta om ytterligare minskningar av det ekonomiska stödet till dagstidningsföretagens befintliga verksamhet från den beräknade nivån 112,6 miljoner kr för 2013. | T2-programmets och Taltidningsnämndens uppfattning är att den befintliga taltidningsverksamheten hos de flesta tidningsföretag lever på marginalerna. Ett flertal taltidningar har lagts ned under 2011-2012. Bedömningen är att branschen har obefintliga möjligheter att effektivisera den befintliga verksamheten under 2013. Sannolikt skulle ett minskat stöd därför leda till att många tidningsföretag som har avtalsmässig möjlighet att undkomma merkostnader lägger ned sin taltidningstjänst fortast möjligt 2013. |
| Att teknikskiftet genomförs tidigare och snabbare för att åstadkomma en tidigare avveckling av den befintliga verksamheten. | De flesta tidningsföretag är redan bundna genom avtal till underleverantörer, personal och prenumeranter kring den befintliga verksamheten under 2013-2014. Tidningsföretagen har därför nu mycket små möjligheter att minska sina kostnader 2013. Detta alternativ ger alltså inte effekt på 2013 utan möjligen 2014. Den fastlagda teknikskiftesplanen är utformad för att ge en så kostnadseffektiv lösning som möjligt utan att användare och tidningar drabbas av serviceavbrott. Antalet tidningar och användare som kan genomgå teknikskiftet per månad begränsas av kapaciteten hos de leverantörer som TPB upphandlar tjänster av kring teknik och användarstöd. En uppsnabbning av teknikskiftet innebär att kvalitetsnivån på användarstödet måste minskas och att kvalitetssäkringen av tekniken inte ges tillräcklig tid. Detta scenario riskerar att leda till stort missnöje bland användare, tidningsföretag och leverantörer. De servicestörningar som riskerar uppstå leder till att användarna minskar ytterligare. |
| Att den tänkta servicenivån i den nya verksamheten sänks | De möjligheter som finns att minska kostnaderna genom att sänka servicenivån genom stramare policy gäller framförallt användarstödet och konsumtionsutrustningen. Bedömningen är att en sådan åtstramning kring kostnadsdrivare som hembesök, support, Daisy-spelare, Internetuppkopplingar med mera med största sannolikhet leder till att antalet användare av taltidningstjänsterna minskar kraftigt. |

# Ekonomisk redovisning av förbrukade medel inom Taltidningen 2.0

Nedanstående tabell visar förbrukade medel inom Taltidningen 2.0 under perioden 2012-03-01 till och med 2012-10-11.

| Budgetpost | Utfall (kr) |
| --- | --- |
| Personalkostnader | 1 532 136 |
| Konsulttjänster | 1 529 443 |
| Utbildning av egen personal | 11 097 |
| Resor | 11 037 |
| Övriga varor | 1 615 |
| Post, tele- och datakommunikation | 419 689 |
| Representation | 6 771 |
| Mässor, samt varutransporter | 5 890 |
| SUMMA | 3 517 678 |

Nedanstående tabell visar förbrukade medel inom Taltidningen 2.0 ackumulerat under perioden 2010-06-23 till och med 2012-10-11.

| Tidsperiod | Utfall (kr) |
| --- | --- |
| 2010-06-23 till och med 2011-02-28 | 1 720 067 |
| 2011-03-01 till och med 2011-08-31 | 1 662 389 |
| 2011-09-01 till och med 2012-02-29 | 1 372 272 |
| 2012-03-01 till och med 2012-08-31 | 3 517 678 |
| SUMMA | 8 272 406 |

# Footnotes

Med distributionsmodell avses det tekniska samspelet mellan server- och klientsida när man lyssnar på och navigerar i tidningsmaterialet och det data man väljer att distribuera med hjälp av modellen. Under All-up användes en form av strömmande teknik för samspelet server/klient (lyssna och navigera) och med ett omfångsrikt innehåll bestående av både text och ljud.

T2-programmets användarundersökning från december 2010 visar att hela 98 % av taltidningsprenumeranterna även läser tal- och/eller ljudböcker.

Tidsplanen finns i sin helhet på www.taltidningen20.se

Resultat från fältförsök kring en ny taltidningsmodell www.taltidningen20.se

PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 17